Zarządzanie
projektami informatycznymi
mgr inż. Krzysztof Kowalczykiewicz

---
Plan zajęć
wstęp i inżynieria wymagań
ćw. z inżynierii wymagań
planowanie przedsięwzięć
Microsoft Project - podstawy
Microsoft Project - zasoby
Microsoft Project - śledzenie
zarządzanie konfiguracjami
automatyzacja testów

---
Co to jest projekt?
Projekt jest to tymczasowe przedsięwzięcie mające na celu wytworzenie unikalnego produktu, usługi lub rezultatu

---
Proces wytwarzania oprogramowania
zbiór praktyk i procedur działania wypracowanych w organizacji celu efektywnej realizacji projektów informatycznych

---
Podstawowe etapy wytwarzania oprogramowania
Analiza wymagań
Planowanie
Projektowanie
Implementacja
Testowanie
Dokumentacja
Wdrażanie
Pielęgnacja

---
Modele wytwarzania
model kaskadowy
modele iteracyjne
prototypowanie
metodyki zwinne

---
Zarządzanie wymaganiami
wymaganie – opis wyróżnionej cechy analizowanego systemu
wymagania systemu – zbiór wymagań opisujących całość cech, które ma spełniać analizowany system
specyfikacja wymagań – dokument zbierający informacje o projekcie i jego wymaganiach
SRS: Software Requirements Specification